ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______

г. Челябинск                                                                                                                   «        » _____________ 2019 г.

ООО «ЖЭУ-____», в лице директора _____________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _______________________________________, в лице _________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о ниже следующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется в установленные договором сроки  по заданию Заказчика провести  работы по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в городе Челябинске, в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в городе Челябинске» по адресам указанным в Приложении № 1, а также в соответствии с дизайн-проектом (Приложение №2), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора, а Заказчик принимает результаты выполненных работ и оплачивает его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Заказчик вправе:

2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком условий настоящего Договора.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. До начала выполнения работ передать Подрядчику согласованный и утвержденный в соответствующем порядке дизайн-проект.

2.2.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов.

2.2.3. Своевременно разрешать все технические вопросы, возникающие по проектно-сметной документации.

2.2.4. В необходимых случаях рассмотреть внесение изменений в проектно-сметную документацию, ее переутверждение и изменить сроки завершение отдельных видов или этапов работ.

2.2.5. При осуществлении контроля за качеством используемых Подрядчиком материалов, изделий, поставляемого оборудования Заказчик проверяет их соответствие требованиям строительных норм и правил, техническим условиям и другим нормативным документам.

2.2.6. При обнаружении отступления выполняемых работ  от утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, использования материалов и оборудования, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП и другой регламентирующей документации, а также в случаях нарушения Подрядчиком норм и правил пожарной безопасности, правил техники безопасности, законодательных и нормативных актов об охране окружающей среды, немедленно выдать предписание Подрядчику о приостановке работ и составить акт об устранении недостатков в двух экземплярах, один из которых направляет Подрядчику. При не поступлении от Подрядчика в двухдневный срок мотивированных возражений относительно акта, акт считается принятым Подрядчиком без возражений. Данный акт считается действительным и при отказе Подрядчика от ознакомительной подписи.

2.2.7. В случае нарушения Подрядчиком норм пожарной и электробезопасности, правил по технике безопасности, требований нормативно-правовых актов об охране окружающей среды, немедленно дать предписание Подрядчику о приостановке работ и составить акт об устранении недостатков в 2-х (двух) экземплярах, один из которых направляется Подрядчику, провести расследование и дать ему предписание об устранении нарушений.

2.2.8. Обеспечивать освидетельствование выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве работ, а также обеспечивает выполнение требований по запрещению выполнения дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ.

2.2.9. Обеспечить и согласовать приемку выполненных работ в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента получения письменного уведомления Подрядчика об окончании работ (этапа работ), подписать акты выполненных работ и другую необходимую документацию.

2.2.10. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту и месту проведения работ Подрядчику.

2.2.11. Участвовать в приемке выполненных работ.

2.2.12. Оплатить Подрядчику выполненные работы в соответствии с разделом 3 настоящего Договора.

2.3.  Подрядчик вправе:

2.3.1. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения условий настоящего Договора.

2.4.  Подрядчик обязан:

2.4.1. Предоставить Заказчику отчетную документацию:

На момент подписания договора:

- Приказ на ответственное лицо.

В процессе работы:

- Журнал производства работ (в упрощенной форме, без регистрации) – оригинал;

- Сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, оборудования, применяемых при выполнении работ;

- Заключение строительной лаборатории ГТИ, о качестве асфальто-бетонного покрытия;

- Акты освидетельствования скрытых работ;

- Фотографии по этапам выполнения работ (распечатанные, не> 5);

- Акт приемки в эксплуатацию законченного ремонтом многоквартирного дома;

- Акт выполненных работ (форма № КС-2);

- Справка о стоимости выполненных работ (форма № КС-3).

2.4.2. В течение 2-х (двух) рабочих дней после подписания настоящего Договора оформить акт-приемки объекта, акт-допуск и график выполнения работ (этапы) для проведения ремонта дворовых территорий многоквартирных домов.

2.4.3. При производстве земляных работ и установку малых форм вызывать представителей сетевых организации.

2.4.4.Осуществлять выполнение работ собственными силами и средствами, либо с привлечением 3-х лиц, в соответствии с разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документацией, ТУ, ГОСТ, СНиП и требованиями иной регламентирующей документации. При привлечении к выполнению работ 3-х лиц, ответственность их действия перед Заказчиком несет Подрядчик.

2.4.5. В случае привлечения для выполнения работ субподрядных организаций согласовать с Заказчиком.

2.4.6. Выполнить работы в объеме, предусмотренной и утвержденной проектно-сметной документации.

2.4.7. Подрядчик несет обязанность по обеспечению строительства материалами, в т.ч. деталями и конструкциями, оборудованием. Подрядчик обязуется выполнить работы с использованием высококачественных материалов, оборудования, имеющих сертификаты качества.

2.4.8. Обеспечить качество выполненных работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями, а также стандартами, установленными действующим законодательством РФ.

2.4.9. Согласовать с Заказчиком все строительные материалы, используемые для выполнения работ, при этом не допускать замены учтенных в сметной документации материалов без согласования с Заказчиком.

2.4.10. Отвечает за соблюдение требований законодательных и нормативных актов об охране окружающей среды и выполнять необходимые мероприятия по технике безопасности, а также соблюдать норм и правила пожарной безопасности, санитарные нормы на объекте.

2.4.11. Согласовать с Заказчиком места, для складирования строительных материалов, изделий, оборудования. Данные места должны находится в стороне от основных путей передвижения людей и транспорта, а также не загромождать пожарные выходы.

2.4.12. Производить уборку строительного мусора и отходов.

2.4.13. Осуществлять вывоз строительного мусора (отходов) с объектов во время проведения работ и после проведения работ.

2.4.14. Исполнить полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если они не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

2.4.15. В течение 5 (пяти) дней с момента получения акта устранения недостатков за счет собственных средств устранять допущенные недостатки и отступления от требований проектно-сметной документации, ТУ, ГОСТ, СНиП и другой регламентирующей документации, как в период проведения работ, так и в течение гарантийного срока. При не устранении Подрядчиком выявленных недостатков, Заказчик может как самостоятельно устранить такие недостатки, так и с привлечением третьих лиц, с отнесением убытков на Подрядчика.

2.4.16. Своевременно письменно информировать Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях выполнения условий договора, о выявленных неучтенных в сметной документации работах и необходимости проведения дополнительных работ, о выявленных дефектах сметной документации. При наступлении указанных случаев Подрядчик согласовывает с Заказчиком иные способы выполнения работ с внесением в сметную документацию соответствующих изменений по видам работ, но в пределах стоимости работ по настоящему договору.

2.4.17. Уведомить Заказчика об окончании работ в письменном виде.

2.4.18. Предоставлять доступ представителям Заказчика на объект для осуществления Заказчиком контрольных функций или выполнения условий настоящего договора.

2.4.19. Приступить к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. Подрядчик заблаговременно в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных работ, подлежащих закрытию.

2.4.20. Предоставить срок гарантийной эксплуатации объектов (оборудования, материалов, работ) не менее 3 лет с момента подписания акта ввода объекта в эксплуатацию при соблюдении нормативных условий эксплуатации объектов и отсутствии преднамеренных действий со стороны третьих лиц.

3. Порядок расчетов

3.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется согласно Приложения № 1, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет ____________________ (________________________ _____________________________).

3.2. Заказчик уплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере 30 % от общей стоимости договора в течение 10 дней с момента перечисления Заказчику финансовых средств от Главного распорядителя средств бюджета города - УЖКХ Администрации г. Челябинска.

3.3. Окончательную оплату выполненных работ Заказчик выплачивает Подрядчику на основании подписанных актов выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ (форма № КС-3) на расчетный счет Подрядчика после поступления денежных средств, выделенных из бюджета города Челябинска на финансирование работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в течении 10 дней, но не позднее "31" декабря 2019 г.

4. Сроки выполнения работ

4.1. Начало работ – ___________

4.2. Окончание работ – 20.08.2019 года.

4.3. Подрядчик имеет право выполнить Работу досрочно.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2019 г.

5.2. Изменение условий договора производится по взаимному согласию сторон с обязательным составлением письменного документа, являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших после заключения договора форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.

6.3. Подрядчик несет ответственность за качество, объем и сроки выполнения работ в соответствии с условиями договора и действующим законодательством.

6.4. За нарушение сроков выполнения работ Заказчик вправе выставить Подрядчику пени в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.5. За нарушение сроков выполнения работ в период гарантийного срока с момента обнаружения дефектов на выполненных объектов Заказчик вправе выставить Подрядчику пени в размере 1% от суммы договора за каждый день просрочки.

6.6. В случае причинения ущерба, при выполнении работ благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, указанных в п. 1.1. договора, имуществу третьих лиц или имуществу жилого дома Подрядчик обязан возместить размер ущерба в полном объеме третьим лицам самостоятельно или Заказчику.

7. Прочие условия

7.1. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Челябинской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Все изменения, дополнения и приложения в настоящий договор действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон, являются неотъемлемой частью договора.

7.3. Расторжение договора возможно при взаимном соглашении сторон или по требованию одной из сторон при нарушении другой стороной условий договора и при письменном извещении другой стороны за 10 дней до даты расторжения с указанием причины расторжения договора.

7.4. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

| «Заказчик» | «Подрядчик» |
| --- | --- |